钉钉宜搭搭建操作手册

工作事项管理系统

完全钉钉原生 · 零服务器 · 零代码

版本：v1.0

日期：2026年4月29日

# 一、创建宜搭应用

## 1.1 进入宜搭平台

- 打开钉钉客户端，点击底部 工作台

- 搜索 宜搭，点击进入

- 或直接访问 https://www.aliwork.com

## 1.2 创建新应用

- 点击 创建应用

- 选择 从空白创建

- 填写应用信息：

- 应用名称：工作事项管理系统

- 应用图标：选择一个合适的图标

- 应用描述：统筹分发审核信息，管理项目进展

- 点击 确定

# 二、创建流程表单 - 工作事项申报

## 2.1 新建流程表单

- 在应用中点击 新建页面

- 选择 流程表单

- 命名为 工作事项申报

## 2.2 表单字段设计

从左侧组件面板拖入以下字段：

| 序号 | 字段名称 | 组件类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作事项 | 单行文本 | 是 | 工作事项名称 |
| 2 | 工作要求 | 多行文本 | 否 | 项目负责人明确的工作要求 |
| 3 | 责任部门 | 部门选择 | 否 | 主办部门 |
| 4 | 责任人 | 成员选择 | 否 | 具体负责人（★为牵头人） |
| 5 | 责任领导 | 成员选择 | 否 | 分管领导 |
| 6 | 计划完成时间 | 日期 | 否 | 预计完成日期 |
| 7 | 实际完成时间 | 日期 | 否 | 实际完成日期 |
| 8 | 风险影响 | 多行文本 | 否 | 风险或影响说明 |
| 9 | 进展情况 | 多行文本 | 否 | 当前进展描述 |
| 10 | 需协调事项 | 多行文本 | 否 | 需要议事协调支持的事项 |
| 11 | 建议方案 | 多行文本 | 否 | 建议的处理方案 |
| 12 | 会议精神 | 多行文本 | 否 | 会议决策内容 |
| 13 | 紧急重要程度 | 单选 | 否 | 选项：🔴紧急重要、🟠紧急、🔵重要、⚪一般 |
| 14 | 项目状态 | 单选 | 否 | 选项：新增、待处理、待销项、已销项（默认"新增"） |
| 15 | 是否待销项 | 单选 | 否 | 选项：是、否（默认"否"） |
| 16 | 备注 | 多行文本 | 否 | 补充说明 |
| 17 | 创建周次 | 单行文本 | 否 | 系统自动填写（如2026-W17） |

配置要点：

- "紧急重要程度"单选组件：选项值分别为 urgent_important、urgent、important、normal

- "项目状态"单选组件：选项值分别为 new、processing、pending_close、closed，默认值设为 new

- "是否待销项"单选组件：选项值为 yes、no，默认值设为 no

# 三、设计审批流程

## 3.1 进入流程设计器

- 保存表单后，点击顶部 流程设计 标签

- 进入流程设计器画布

## 3.2 审批节点配置

流程结构：发起人（项目负责人）→ 审批节点1：室所主任 → 审批节点2：分管领导 → 审批节点3：质量安全人员

### 节点1：室所主任

- 点击 添加审批节点

- 节点名称：室所主任审核

- 审批人设置：选择 指定成员 → 选择对应的室所主任

- 字段权限设置（点击节点 → 字段权限）：

| 字段 | 权限 |
| --- | --- |
| 工作事项 | 只读 |
| 工作要求 | 可编辑 |
| 责任部门 | 只读 |
| 责任人 | 只读 |
| 责任领导 | 只读 |
| 计划完成时间 | 只读 |
| 实际完成时间 | 可编辑 |
| 风险影响 | 可编辑 |
| 进展情况 | 可编辑 |
| 需协调事项 | 可编辑 |
| 建议方案 | 可编辑 |
| 会议精神 | 隐藏 |
| 紧急重要程度 | 只读 |
| 项目状态 | 隐藏 |
| 是否待销项 | 隐藏 |
| 备注 | 可编辑 |
| 创建周次 | 隐藏 |

### 节点2：分管领导

- 继续添加审批节点

- 节点名称：分管领导审核

- 审批人设置：选择 指定成员 → 选择对应的分管领导

- 字段权限设置：

| 字段 | 权限 |
| --- | --- |
| 工作事项 | 只读 |
| 工作要求 | 可编辑 |
| 责任部门 | 只读 |
| 责任人 | 只读 |
| 责任领导 | 只读 |
| 计划完成时间 | 可编辑 |
| 实际完成时间 | 可编辑 |
| 风险影响 | 可编辑 |
| 进展情况 | 可编辑 |
| 需协调事项 | 可编辑 |
| 建议方案 | 可编辑 |
| 会议精神 | 可编辑 |
| 紧急重要程度 | 可编辑 |
| 项目状态 | 隐藏 |
| 是否待销项 | 隐藏 |
| 备注 | 可编辑 |
| 创建周次 | 隐藏 |

### 节点3：质量安全人员

- 继续添加审批节点

- 节点名称：质量安全人员审核

- 审批人设置：选择 指定成员 → 选择对应的质量安全人员

- 字段权限设置：

| 字段 | 权限 |
| --- | --- |
| 工作事项 | 只读 |
| 工作要求 | 可编辑 |
| 责任部门 | 只读 |
| 责任人 | 只读 |
| 责任领导 | 只读 |
| 计划完成时间 | 可编辑 |
| 实际完成时间 | 可编辑 |
| 风险影响 | 可编辑 |
| 进展情况 | 可编辑 |
| 需协调事项 | 可编辑 |
| 建议方案 | 可编辑 |
| 会议精神 | 可编辑 |
| 紧急重要程度 | 可编辑 |
| 项目状态 | 可编辑 |
| 是否待销项 | 可编辑 |
| 备注 | 可编辑 |
| 创建周次 | 只读 |

关键说明：

- 质量安全人员节点拥有最大权限，可编辑"项目状态"和"是否待销项"字段

- 质安人员确认销项时，将"项目状态"改为"已销项"，"是否待销项"改为"是"

- 后层级可覆盖前层级数据，符合业务规则

## 3.3 审批驳回设置

每个审批节点都配置：

- 同意：流转到下一节点

- 拒绝：退回到发起人（项目负责人）修改后重新提交

## 3.4 保存并发布流程

- 点击右上角 保存

- 点击 发布 使流程生效

# 四、配置数据视图

## 4.1 新增数据视图

在"工作事项申报"表单的数据管理中，创建以下视图：

### 视图1：新增项目

- 筛选条件：项目状态 = "新增"

- 排序：按创建时间倒序

条件格式：

- 紧急重要程度 = "紧急重要" → 行背景色 #FEF2F2（浅红）

- 紧急重要程度 = "紧急" → 行背景色 #FFF7ED（浅橙）

- 紧急重要程度 = "重要" → 行背景色 #EFF6FF（浅蓝）

### 视图2：待处理项目

- 筛选条件：项目状态 = "待处理"

- 排序：按紧急重要程度排序（紧急重要 > 紧急 > 重要 > 一般），再按计划完成时间升序

条件格式：同上

### 视图3：待销项项目

- 筛选条件：项目状态 = "待销项"

- 排序：按创建时间倒序

- 条件格式：行背景色 #FCE7F3（浅粉）

### 视图4：已销项项目（垃圾箱）

- 筛选条件：项目状态 = "已销项"

- 排序：按实际完成时间倒序

- 说明：此视图仅管理员可见，用于恢复或永久删除

# 五、配置集成&自动化

## 5.1 周周期自动切换

- 在表单设置中，点击 集成&自动化

- 点击 新建自动化

- 配置如下：

- 触发条件 - 定时触发：执行时间：每周一 00:00

- 名称：周周期状态自动切换

- 执行动作 - 更新数据：目标表单：工作事项申报

- 筛选条件：项目状态 = "新增"

- 更新字段：项目状态 → "待处理"

## 5.2 每周填报提醒

- 新建自动化

- 配置如下：

- 触发条件 - 定时触发：执行时间：每周一 09:00

- 名称：每周填报提醒

- 执行动作 - 发送钉钉消息：通知对象：所有项目负责人

- 消息内容：🔔 本周工作事项填报提醒，请各位项目负责人及时填报本周工作进展！待处理项目请在本周五前完成填报。

## 5.3 二次提醒（周三）

- 新建自动化

- 配置如下：

- 触发条件 - 定时触发：执行时间：每周三 10:00

- 名称：填报二次提醒

- 执行动作 - 发送钉钉消息：通知对象：未填报的项目负责人

- 消息内容：⚠️ 工作事项填报提醒（第二次），您有未填报的工作事项，请在本周五前完成！

## 5.4 销项确认通知

- 新建自动化

- 配置如下：

- 触发条件 - 数据更新触发：项目状态 变更为 "已销项"

- 名称：销项确认通知

- 执行动作 - 发送钉钉消息：通知对象：@所有人

- 消息内容：✅ 项目"{工作事项}"已确认销项，销项确认人：{当前操作人}，销项时间：{当前时间}

# 六、配置权限规则

## 6.1 提交权限

- 所有成员可提交工作事项申报表单

## 6.2 数据查看权限

| 角色 | 可见数据范围 | 配置方式 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 仅查看自己提交的数据 | 权限组：等于当前登录人 |
| 室所主任 | 查看本部门数据 | 权限组：包含当前登录人部门 |
| 分管领导 | 查看下级部门数据 | 权限组：包含下级所有部门 |
| 质量安全人员 | 查看全部数据 | 权限组：管理员权限 |
| 管理员 | 查看全部数据+数据管理 | 应用管理员 |

## 6.3 配置步骤

- 在表单设置中，点击 权限设置

- 新增权限组：

- 项目负责人：提交权限 + 仅查看本人数据

- 室所主任：提交权限 + 查看本部门数据

- 分管领导：提交权限 + 查看下级部门数据

- 质量安全人员：提交权限 + 查看全部数据

- 管理员：全部权限

# 七、创建人员配置表（普通表单）

## 7.1 新建普通表单

- 在应用中点击 新建页面

- 选择 普通表单

- 命名为 人员配置表

## 7.2 表单字段

| 字段名称 | 组件类型 | 必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 单行文本 | 是 | 关联的工作事项名称 |
| 项目负责人 | 成员选择 | 是 | 从组织架构选择 |
| 室所主任 | 成员选择 | 是 | 审批节点1人员 |
| 分管领导 | 成员选择 | 是 | 审批节点2人员 |
| 质量安全人员 | 成员选择 | 是 | 审批节点3人员 |

## 7.3 权限设置

- 仅管理员可查看和编辑此表单

- 其他人员不可见

# 八、创建数据报表

## 8.1 新建报表页面

- 在应用中点击 新建页面

- 选择 数据报表

- 命名为 工作事项汇总看板

## 8.2 报表组件

- 统计卡片：新增项目数量、待处理项目数量、待销项项目数量、已销项项目数量

- 柱状图：按紧急重要程度统计项目数量（X轴：紧急重要程度，Y轴：项目数量）

- 数据表格：显示所有项目列表，支持按状态筛选、按紧急重要程度排序

# 九、测试验证

## 9.1 功能测试清单

| 序号 | 测试项 | 操作步骤 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 创建项目 | 填写表单提交 | 项目出现在"新增项目"视图 |
| 2 | 审批流转 | 室所主任点击"同意" | 流转到分管领导节点 |
| 3 | 审批驳回 | 分管领导点击"拒绝" | 退回项目负责人修改 |
| 4 | 字段覆盖 | 分管领导修改进展情况 | 修改后的内容覆盖原值 |
| 5 | 待销项标记 | 项目负责人选择"是" | 项目出现在"待销项"视图 |
| 6 | 确认销项 | 质安人员将状态改为"已销项" | 项目进入"已销项"视图 |
| 7 | 恢复项目 | 管理员修改状态为"待处理" | 项目回到"待处理"视图 |
| 8 | 周期切换 | 等待周一或手动触发自动化 | "新增"项目自动变为"待处理" |
| 9 | 颜色标识 | 查看不同紧急程度的项目 | 行背景色按规则显示 |
| 10 | 通知消息 | 提交表单 | 下一级审批人收到钉钉通知 |

# 十、上线发布

## 10.1 发布应用

- 在应用设置中，点击 发布

- 选择发布范围：全公司或指定部门

- 点击 确认发布

## 10.2 添加到工作台

- 在钉钉管理后台，进入 工作台管理

- 将"工作事项管理系统"添加到工作台

- 设置应用可见范围

## 10.3 培训用户

- 项目负责人：如何创建和提交工作事项

- 室所主任/分管领导：如何审批和补充信息

- 质量安全人员：如何确认销项

- 管理员：如何配置人员和恢复项目

# 附录A：业务规则速查

| 规则 | 说明 |
| --- | --- |
| 新增项目 | 第一周为"新增"，显示在"新增项目"视图 |
| 自动转待处理 | 每周一00:00，"新增"自动转为"待处理" |
| 每周必填 | 项目负责人每周必须填报直至销项 |
| 数据覆盖 | 后层级可覆盖前层级，审批记录可追溯 |
| 销项双确认 | 项目负责人标记"待销项" + 质安人员确认 |
| 垃圾箱 | 销项后进入"已销项"视图，管理员可恢复 |
| 颜色标识 | 🔴紧急重要 🟠紧急 🔵重要 ⚪一般 |
| 通知规则 | 层级间通知 → 质安完成/销项通知所有人 |

# 附录B：宜搭常用操作

| 操作 | 入口 |
| --- | --- |
| 修改表单字段 | 应用 → 表单 → 编辑 |
| 修改审批流程 | 应用 → 表单 → 流程设计 |
| 修改自动化规则 | 应用 → 表单 → 集成&自动化 |
| 修改权限 | 应用 → 表单 → 权限设置 |
| 查看数据 | 应用 → 数据管理 |
| 导出数据 | 数据管理 → 导出 |
| 恢复已销项项目 | 数据管理 → 已销项视图 → 修改状态字段 |